软 件 工 程 导 论

实

验

报

告

题目： 企业招聘平台

学 院           软件学院

年 级            2024级

组 员            杨文轩

王俊杰

吴建明

蔡卓君

2025 年  11 月 14 日

1.引言	1

1.1标识	1

1.2项目背景	1

1.3定义	1

1.4引用文件	1

2.项目概述	2

2.1总体功能	2

2.2产品	2

2.3可行性分析	2

2.4运行环境	2

2.5服务	2

2.6验收标准	3

2.7完成项目的最迟期限	3

2.8本计划的批准者和批准日期	3

3.实施计划	3

3.1软件开发模型	3

3.2任务分解	4

3.3项目开发进度	4

3.4关键问题	5

4.人员组织及分工	5

4.1组织结构	5

4.2人员分工和职责	6

项目开发计划

1.引言

1.1标识

本文档适用于“企业招聘管理系统”（ATS）V1.0版本。该版本为系统的初始发行版，发行号为QR-2025-001。本系统旨在通过信息化、智能化手段，全面提升企业招聘业务流程的管理效率与协同能力。系统采用B/S（浏览器/服务器）架构进行设计，主要面向中小型企业的内部人力资源管理部门，提供一站式的招聘流程管理解决方案。项目开发周期定为2025年11月14日至2025年12月7日，开发工作由本项目小组独立完成，项目成果的知识产权归属于投资方与开发方共同所有。

1.2项目背景

在当今激烈的人才竞争中，高效、精准的招聘流程已成为企业获取核心人才、构建竞争优势的关键环节。然而，众多企业，尤其是中小型企业，在招聘管理中仍面临诸多痛点：

（1）流程碎片化：简历来源多样（如招聘网站、邮箱、内部推荐），信息整合困难，HR需要在不同平台间频繁切换，导致工作效率低下且易出现遗漏。

（2）筛选工作繁重：海量简历的初步筛选工作需要投入大量人力，主观性强，且难以快速识别与岗位高度匹配的候选人，易错过优秀人才。

（3）协同效率低下：面试安排涉及与部门经理、候选人的多轮沟通，通过邮件、聊天工具等传统方式协调时间、地点，流程繁琐，信息同步不及时。

（4）数据驱动决策缺乏：招聘过程数据（如渠道效果、各环节转化率、招聘周期）缺乏系统性的记录与分析，管理者难以对招聘效能进行量化评估和优化。

为解决上述问题，本项目拟开发一套集成的企业招聘管理系统（ATS）。该系统将覆盖从职位发布、简历收集与解析、智能匹配、面试流程管理到录用决策的全生命周期，并通过数据看板为管理者提供直观的招聘洞察。项目的成功实施，将有效降低招聘成本、缩短招聘周期、提升候选人体验，并为企业人力资源数字化建设奠定坚实基础。

项目投资方：西北工业大学软件学院

需方：西北工业大学软件学院

开发方：杨文轩、王俊杰、吴建明、蔡卓君组成的项目开发小组

用户代表：西北工业大学软件学院24级9班

支持机构：西北工业大学软件学院

参考依据：本项目在开发过程中将遵循《软件工程标准》及《企业人力资源管理规范》中关于流程合规性与数据安全性的相关要求。

1.3定义

为确保项目相关人员对技术术语和业务概念有一致的理解，特对本系统中使用的关键术语进行定义：

（1）企业招聘管理系统（ATS）：指本项目所开发的，用于帮助企业规划、执行、跟踪和优化招聘流程的综合性软件平台。

（2）简历

（3）智能匹配：系统内置的匹配算法，能够根据职位描述中的关键词、技能要求、工作经验年限等要素，与简历库中的候选人信息进行自动比对，并为每个候选人计算一个匹配度分数，辅助HR快速定位高潜力的申请人。面试流程自动化：系统依据预设的招聘流程，自动触发相应的操作。

1.4引用文件

本项目在开发与管理过程中，将严格参考和遵循以下文件、标准与规范：

（1）GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》：本标准规定了软件开发过程中所需产生的各类文档的内容、结构与编写要求，是本项目所有技术文档（如需求规格说明书、设计说明书）编写的根本依据。

（2）《企业人力资源管理系统技术要求》V2.1：该文件规定了HRMS系统在性能、安全性、可靠性及数据接口等方面应满足的技术指标，是本系统技术方案设计的重要输入。

（3）《项目开发质量管控标准》（QM-2024-03）：本项目小组内部制定的质量管理文件，明确了代码审查、单元测试、集成测试、文档评审等质量活动的流程与标准。

（4）《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273-2020）：本系统在处理候选人个人信息时，将严格遵循此国家标准，确保个人信息的收集、存储、使用和删除符合法律法规要求。

2.项目概述

2.1总体功能

2.1.1 系统定位与核心价值

企业招聘管理系统（ATS）是一个面向企业HR、业务部门管理者及外部求职者的三方协同平台。其核心价值在于打通招聘壁垒，实现流程线上化、筛选智能化、数据可视化，最终构建一个高效、透明、人性化的招聘生态。

对于企业（HR与业务部门）：提供一个统一的招聘工作平台，实现从需求提出到录用入职的全流程闭环管理，提升内部协作效率，并利用数据驱动招聘策略优化。

对于求职者：提供简洁流畅的职位发现与申请体验，实时跟踪申请状态，获得及时的反馈，提升对企业的好感度。

对于平台管理员：提供强大的系统配置、用户管理与数据监控工具，保障平台的稳定、安全与合规运行。

2.1.2 核心功能模块详述

1. 账户管理与权限控制

功能描述：

（1）多角色注册与登录：支持求职者、企业HR使用手机号或邮箱进行注册和登录。

（2）企业认证：企业用户注册后需提交营业执照等资料，由平台管理员进行后台人工审核认证，确保企业身份的真实性。

（3）个人信息维护：用户可维护个人资料、联系方式等。求职者可设置简历的公开状态。

（4）业务价值：建立可信的用户体系，保障数据安全与隐私，实现灵活的组织权限管理。

2. 求职者服务模块

功能描述：

（1）多版本简历管理：求职者可创建、编辑、删除多份不同求职方向（如：Java开发工程师、项目经理）的简历，并设置一份为“默认简历”。

（2）智能化职位搜索：支持按职位关键词、城市、薪资范围、行业、公司规模等条件进行组合搜索。支持关键词高亮、搜索历史记录与热门职位推荐。

（3）一站式职位申请：在职位详情页可一键投递默认简历或选择其他简历。可收藏感兴趣的职位。

（4）申请进度跟踪中心：提供统一的“我的申请”看板，清晰展示每一份申请所处的状态（已投递/已被查看/邀请面试/已拒绝/已录用），并附有相应的操作提示（如确认面试时间）。

（5）消息通知中心：聚合系统所有的通知信息，如面试邀请、申请结果、系统公告等，并支持邮件/短信同步提醒。

业务价值：极大优化求职者的应聘体验，提升信息透明度，增强企业与候选人之间的互动。

3. 企业招聘管理模块

功能描述：

（1）职位生命周期管理：企业管理员可创建、发布、暂停、关闭或复制招聘职位。职位信息模板化，包含职位描述、任职要求、薪资福利、面试流程等。

（2）候选人库与简历筛选：所有投递的简历自动归集至对应职位的候选人库。HR可进行快速筛选（按匹配度、学历、工作经验等），并对候选人进行打标签、添加备注等操作。

（3）面试流程协同：

（a）面试安排：可选择面试官、预设可选面试时间，系统自动向候选人和面试官发送邀约。

（b）面试反馈：面试官在面试结束后，可通过系统提供的标准化表单录入面试评价、评分和建议。

（c）录用管理：对通过所有面试环节的候选人，HR可在系统内生成录用通知书（Offer），记录薪资、岗位、入职时间等信息。

业务价值：实现招聘流程的标准化和协同化，沉淀候选人数据与面试经验，为招聘决策提供数据支持。

4. 平台辅助与智能模块

功能描述：

（1）通知引擎：平台信息提醒，可根据业务规则（如状态变更）自动触发个性化的通知消息，确保信息及时触达。

（2）系统管理与监控：平台管理员可管理所有用户、配置系统参数（如面试流程模板）、查看系统操作日志、监控服务器性能与资源使用情况。

（3）数据备份与安全：提供定期自动备份数据库的机制，并记录所有敏感数据的访问日志，以备审计。

业务价值：通过自动化与智能化技术减轻HR事务性工作负担，提升平台的可维护性与安全性。

2.2产品

2.2.1 程序

可交付的程序产品：

（1）企业招聘管理系统Web应用：基于响应式设计的Web前端，主要供企业HR和求职者使用。采用Vue.js/React等现代前端框架开发，确保在PC及平板设备上的良好体验。

（2）系统管理后台Web应用：一个功能更为强大的独立后台，供平台管理员进行系统配置、用户管理、数据监控和全局设置。

（3）RESTful API 服务：一套完整的、基于JSON格式的后端API接口，采用Java Spring Boot框架开发。这为未来可能的移动端App或第三方系统集成提供了坚实的技术基础。

（4）Mybatis-Plus：简化实现后端与关系型数据库之间的交互。

非交付性软件：

在开发、测试和部署过程中使用的软件环境，如 IDEA开发工具、JUnit测试框架、Postman API测试工具、GitHub代码仓库、Maven构建工具、华为轻量云服务器等，不随最终产品交付。

2.2.2 文档

为确保项目的可维护性、可传承性以及用户的可操作性，本项目将交付以下完整的技术与用户文档：

（1）《需求规格说明书》：详细记录经双方确认的系统功能性需求与非功能性需求，是系统测试和验收的根本依据。

（2）《概要设计说明书》：描述系统的总体架构、模块划分、技术选型、数据库设计（E-R图）和接口定义。

（3）《详细设计说明书》：深入到每个模块内部，描述关键类的设计、核心算法的流程（使用流程图或伪代码）、接口的详细定义等。

（4）《API_HELP》：提供api帮助文档。

2.3可行性分析

2.3.1 技术可行性

（1）技术栈成熟度：项目拟采用的技术均为当前业界广泛使用且非常成熟的方案。后端使用Java Spring Boot框架，生态完善，能快速构建稳定的RESTful API；前端使用Vue.js，组件化开发效率高；数据库选用MySQL，满足关系型数据存储需求且成本可控；这些技术的学习资源丰富，社区活跃，遇到技术问题易于解决。

（2）团队技术能力：开发团队成员均系统学习过Java Web开发、数据库原理、软件工程等课程，并对Spring Boot和Vue.js有不同程度的项目实践或学习基础。通过本项目实践，能够巩固和深化这些技能。对于简历解析等有一定技术难点的模块，可以通过调研和集成成熟的第三方云服务API（如百度OCR）来降低实现难度，确保项目整体可行。

（3）集成与部署：系统采用标准的B/S架构，部署于Nginx应用服务器，与常见的Linux服务器环境兼容性好。部署过程相对标准化，无特殊或未经证实的技术依赖。

结论：技术方案成熟可靠，团队具备实现能力，技术风险可控，项目在技术上是完全可行的。

2.3.2 经济可行性

1、成本估算：

（1）开发成本：主要为四位开发成员三周左右的人工成本。由于是课程项目，此项成本可忽略或视为学习投入。

（2）软硬件成本：开发阶段使用个人电脑和学校提供的实验服务器，无额外硬件采购成本。软件均为开源免费版本，无许可费用。

（3）部署与运维成本：项目初期可部署于投资方提供的现有服务器或低成本云服务器上，年度运维成本较低。

2、效益分析：

（1）直接效益：系统上线后，可显著减少HR在简历筛选、面试安排、信息同步等事务性工作上花费的时间。据初步估算，预计可将招聘专员处理单个职位的时间成本降低约40%，将平均招聘周期缩短15%-20%。

（2）间接效益：提升企业招聘的专业形象，改善候选人体验，有助于吸引更优质的人才。通过数据驱动优化招聘策略，长期来看能提升招聘质量，降低员工流失率，其带来的价值远超过项目投入。

（3）无形效益：实现招聘数据的电子化沉淀，为人力资源大数据分析奠定基础。

结论：项目投入成本极低，而所能带来的效率提升和长期价值显著，具有极高的经济可行性。

2.3.3 操作可行性

（1）用户界面与体验：系统界面将遵循简洁、直观的设计原则，采用清晰的导航和符合用户习惯的交互设计。对于非技术背景的HR和求职者而言，学习成本极低，无需专门培训即可上手使用。

（2）流程匹配度：系统功能设计紧密围绕实际招聘业务流程，是对现有线下或半线下流程的优化和线上化，而非颠覆性改变，用户接受度高。

组织适应性：系统支持灵活的权限分配，能够适应不同企业或部门内部的协作习惯。平台管理功能也足够强大，便于IT或运营人员进行日常维护。

结论：系统易于使用，与现有工作流程契合度高，在操作层面具备很高的可行性。

2.4运行环境

2.4.1 开发与测试环境

（1）开发工具：IntelliJ IDEA Ultimate（Java后端）、Visual Studio Code（Vue.js前端）

（2）开发语言与框架：Java

（3）数据库：MySQL 8.0

（4）代码管理与协作：GitHub

（5）测试工具：JUnit 5、Postman、Jest

2.4.2 生产运行环境

（1）服务器操作系统：Ubuntu 22.04 LTS

（2）Web应用服务器：Nginx

（3）Java运行环境：JDK 17

（4）数据库服务器：MySQL 8.0

（5）对象存储服务：本地服务器

（6）反向代理/负载均衡：代理Nginx

2.5服务

为保障系统顺利上线和稳定运行，开发方承诺提供以下服务：

1、部署实施服务：

远程协助需方完成生产服务器的环境准备、软件安装、数据库初始化及应用程序的部署工作，直至系统成功启动并可正常访问。

2、用户培训服务：

（1）针对企业HR用户和平台管理员，提供不少于1次的线上集中式操作培训，时长约2小时。培训内容涵盖核心功能操作、常见问题处理等。

（2）提供录制好的培训视频。

3、运维支持服务：

（1）自系统正式上线之日起，提供为期 3个月 的免费质保期。在此期间，开发方负责免费修复系统中出现的所有因代码缺陷导致的Bug。

（2）提供专属的技术支持微信群或邮箱，对于用户报告的问题，承诺在8个工作小时内给予响应，并根据问题级别制定修复计划。

4、免费服务期结束后，双方可协商签订有偿的技术支持与维护合同。

2.6验收标准

项目的最终验收将由投资方代表或指定用户代表主导，依据以下标准进行：

1、功能完整性验收：

对照《需求规格说明书》中定义的所有核心功能点（见2.1.2节）进行逐项测试，确保所有功能均已实现且运行正常，无重大功能缺失或错误。

2、性能验收：

（1）响应时间：在常规网络环境下，页面加载及主要操作（如搜索、提交）的响应时间应小于3秒。

（2）并发支持：系统应能稳定支持至少100名用户同时在线进行常规操作。

（3）数据容量：系统在存储10万份简历数据的情况下，关键查询操作性能无明显下降。

3、兼容性验收：

（1）浏览器：系统在Chrome（90+）、Edge（90+）、Firefox（88+）等主流浏览器的最新版本上功能正常，布局无错乱。

（2）设备：Web界面在主流品牌的平板电脑（如iPad）上具有良好的显示与操作体验。

4、文档完整性验收：

交付的文档清单（见2.2.2节）齐全，内容详实、准确，格式规范，能够有效指导用户操作、系统维护和后续开发。

- 安全性验收：

（1）用户密码均经过加密存储。

（2）具备有效的会话管理机制，防止未授权访问。

（3）对用户输入进行有效性校验，能有效防范常见的SQL注入和XSS跨站脚本攻击。

2.7完成项目的最迟期限

项目所有开发、测试、文档编写及部署工作必须于 2025年12月21日 前全部完成，并达到2.6节所述的验收标准，准备进行最终验收交付。

2.8本计划的批准者和批准日期

批准者：杨文轩

批准日期：2025年11月14日

3.实施计划

3.1软件开发模型

本系统决定采用敏捷开发模型作为核心开发框架，并在此基础上融合瀑布模型的设计思想与V模型的质量保障理念，形成一套适合本项目特点的混合式开发方法论。

3.1.1 主要模型：敏捷开发

采用的具体模型：基于Scrum框架的敏捷开发模型

具体实施方式：

将为期三周多的开发周期划分为若干个为期3-4天的"冲刺"，每个冲刺周期包含冲刺规划会、每日站会、冲刺评审会和冲刺回顾会。使用产品待办列表和冲刺待办列表来管理需求优先，通过可交付的产品增量来展示项目进展

3.1.2 采用敏捷开发模型的具体原因

1. 应对需求变化的灵活性

（1）项目特点：企业招聘管理系统涉及多方用户角色，在开发过程中可能发现新的用户场景或需求细节需要调整

（2）敏捷优势：通过短周期的迭代开发，能够快速响应需求变更，每个冲刺结束后都可以根据反馈调整开发方向

（3）实际应用：如果用户在某个迭代版本中提出简历解析功能需要增加新的字段识别，可以在下一个冲刺中立即调整

2. 早期风险发现与持续交付

（1）项目特点：系统包含智能匹配等具有一定技术风险的复杂模块

（2）敏捷优势：通过持续集成和频繁的版本交付，能够早期发现技术难点和集成问题

（3）实际应用：第一周就可以交付一个包含基础用户管理功能的可运行版本，尽早验证技术路线

3. 提升开发团队协作效率

（1）项目特点：四人开发团队需要高度协同，模块之间存在较多接口依赖

（2）敏捷优势：每日站会确保团队成员及时同步进展、识别阻塞问题

（3）实际应用：当用户管理模块的接口发生变化时，可以通过每日沟通及时通知相关模块开发人员

4. 保证交付质量与用户满意度

（1）项目特点：系统需要同时满足企业HR和求职者两类用户群体的使用体验

（2）敏捷优势：每个迭代结束都有可演示的产品增量，能够持续收集用户反馈

（3）实际应用：在完成求职者简历上传功能后，立即邀请目标用户体验并收集改进建议

3.1.3 融合其他模型的混合策略

1. 融合瀑布模型的设计思想

在每个迭代开始前：进行详细的技术设计和接口定义，确保模块之间的协调性

文档管理：虽然采用敏捷开发，但仍然按照瀑布模型的文档标准产出各类设计文档

阶段验收：在主要里程碑节点（如需求分析完成、总体设计完成）设置检查点

2. 借鉴V模型的质量保障理念

测试驱动：在编写每个功能模块代码前，先定义测试用例

持续集成：每次代码提交都自动运行单元测试，确保代码质量

分层验证：从单元测试到系统测试，建立完整的质量保障体系

3.1.4 预期收益

通过采用这种以敏捷开发为核心、融合多种模型优点的混合开发模式，预期能够实现：

（1）更高的开发效率：通过短周期迭代减少返工

（2）更好的产品质量：通过持续测试及早发现缺陷

（3）更强的风险控制：通过频繁演示及时调整方向

（4）更高的用户满意度：通过持续交付确保产品符合预期

这种开发模型的选择充分考虑了项目规模、团队特点、技术复杂度和时间要求，为项目的成功实施提供了方法论保障。

3.2任务分解

| 阶段 | 模块 | 姓名 | 需完成的文档 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可行性分析与项目计划阶段 | 技术、操作可行性分析 | 王俊杰 | 项目开发计划 | 王俊杰 |
|  | 合法、成本可行性分析 | 蔡卓君 |  |  |
|  | 资源、成本、风险计划 | 杨文轩 |  |  |
|  | 范围、时间、沟通计划 | 吴建明 |  |  |
| 需求阶段 | 用户管理与权限控制模块 | 蔡卓君 | 需求规格说明书 | 吴建明 |
|  | 求职者服务模块 | 吴建明 |  |  |
|  | 企业招聘管理模块 | 王俊杰 |  |  |
|  | 面试管理模块 | 杨文轩 |  |  |
| 总体设计阶段 | 应用层设计 | 蔡卓君 | 概要设计说明书 | 蔡卓君 |
|  | 业务逻辑层设计 | 王俊杰 |  |  |
|  | 数据持久层设计 | 吴建明 |  |  |
|  | 平台与基础设施设计 | 杨文轩 |  |  |
| 详细设计阶段 | 用户管理与权限控制模块 | 蔡卓君 | 详细设计说明书 | 杨文轩 |
|  | 求职者服务模块 | 杨文轩 |  |  |
|  | 企业招聘管理模块 | 王俊杰 |  |  |
|  | 面试管理模块 | 吴建明 |  |  |

3.3项目开发进度

写明可行性分析阶段、需求阶段、总体设计阶段和详细设计阶段各阶段的起止日期

| 阶段 | 目标 | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可行性分析与项目计划阶段 | 完成项目开发计划 | 2025.11.14 | 2025.11.20 |
| 需求阶段 | 完成需求调研、分析 完成需求规格说明书 | 2025.11.21 | 2025.11.27 |
| 总体设计阶段 | 完成概要设计说明书 | 2025.11.28 | 2025.12.04 |
| 详细设计阶段 | 完成详细设计说明书 | 2025.12.05 | 2025.12.11 |

3.4关键问题

影响整个项目成败的关键问题、技术难点和风险包括以下因素：

| 风险描述 | 可能性 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 用户需求不清，存在误解及二义性； | √ | 成果与预期不符 |
| 工作人员有课业和其他科研任务，投入全部的时间和精力，没有足够的开发时间； | √ | 时间拖延 |
| 部分技术成熟度不够； |  |  |
| 开发与管理工具选择可能不当影响进度； |  |  |
| 小组成员之间的冲突导致通信差、设计差、界面错误和额外工作 |  |  |
| 软件的部分集成可能有矛盾。 | √ | 耦合困难 |
| 项目测试可能不充分或不严谨 |  |  |
| 由于需求调研不充分而产生的风险 |  |  |
| 项目组成人员不具备项目需要的能力而产生的风险 | √ | 无法完成项目 |

4.人员组织及分工

4.1组织结构

4.1.1 组织架构设计原则

本项目的组织结构设计遵循"权责明确、沟通高效、协同有序"的原则，构建了一个面向"招聘平台开发-运营-使用"全流程的四层组织体系。该体系不仅明确了各参与方的职责边界，还建立了顺畅的协作机制，确保项目从开发到运营的平稳过渡。

4.1.2 组织机构及相互关系

1、涉及的核心组织机构：

（1）项目开发团队 - 技术实现核心

（2）平台运营管理部门 - 运营维护主体

（3）企业用户群体 - 核心服务对象

（4）求职用户群体 - 平台重要参与者

2、具体协作流程：

（1）开发向运营过渡：项目开发团队在系统开发完成后，向平台运营管理部门交付完整系统，并提供必要的技术培训和文档支持，确保运营团队能够独立承担后续维护工作。

（2）运营服务支撑：平台运营管理部门作为服务枢纽，同时为企业用户和求职用户提供操作指导、问题解答、权限管理等服务支持。

（3）用户反馈循环：企业用户和求职用户在使用过程中产生的需求和问题，通过平台运营管理部门收集整理后，形成改进需求，为系统后续迭代优化提供输入。

4.1.3 各机构权责详述

1. 项目开发团队

核心职责：

（1）技术架构设计与实现：负责系统整体技术架构设计，确保系统的可扩展性、安全性和性能指标达标

（2）模块化开发实施：按照分工完成各自负责的功能模块开发，确保代码质量和开发进度

质量保障体系建设：建立并执行代码审查、单元测试、集成测试等质量保障流程

（3）技术文档编写：产出完整的技术文档，包括系统架构说明、API接口文档、部署手册等

（4）知识转移培训：向运营团队进行系统技术交底和操作培训

具体权限：

（1）技术方案决策权：在既定技术框架内自主选择实现方案

（2）开发进度调整权：根据实际情况在小组内协调开发资源

（3）代码审查权：对其他成员的代码进行质量和规范审查

（4）技术风险评估权：及时向项目负责人汇报技术风险和应对建议

2. 平台运营管理部门

核心职责：

（1）系统日常运维：监控系统运行状态，处理日常技术问题，确保系统稳定运行

（2）用户服务支持：解答用户咨询，处理用户反馈，提供操作指导

（3）内容与权限管理：审核企业资质，管理用户权限，维护基础数据

（4）运营数据分析：收集分析运营数据，为业务决策提供支持

（5）需求管理：收集整理用户需求，评估优先级，形成产品优化建议

具体权限：

（1）用户管理权限：用户账号的创建、禁用、权限分配

（2）内容审核权限：企业信息、职位信息的审核与管理

（3）数据查看权限：查看系统运营数据和使用统计

（4）系统配置权限：基础参数配置、业务流程配置

3. 企业用户群体

核心职责：

（1）招聘流程管理：完整执行从职位发布到录用的全流程操作

（2）信息维护更新：维护企业信息、职位信息的准确性和时效性

（3）候选人沟通：及时处理候选人投递，安排面试并反馈结果

（4）数据录入质量：确保录入系统的数据准确、完整

具体权限：

（1）企业信息管理权：维护企业基本信息、招聘介绍等

（2）职位全生命周期管理权：发布、暂停、关闭招聘职位

（3）候选人评估权：筛选简历、安排面试、录入评价

（4）数据查看权：查看本企业的招聘数据统计

4. 求职用户群体

核心职责：

（1）个人信息维护：维护个人简历和基本信息的真实性和完整性

（2）求职行为规范：按要求投递简历，及时响应面试邀请

（3）反馈提供：就使用体验和问题向运营方提供反馈

具体权限：

（1）简历管理权：创建、编辑、设置简历可见性

（2）职位申请权：搜索、收藏、投递合适职位

（3）进度查询权：实时查看求职进度和状态

（4）通知接收权：接收面试通知、系统消息等

4.2人员分工和职责

4.2.1 团队组成特点分析

本项目团队由4名成员组成，具备"全栈覆盖、专业侧重"的特点。每个成员既承担具体业务模块开发，又负责相应的架构层次设计，形成矩阵式分工结构，确保技术深度与业务广度的平衡。

4.2.2 详细分工矩阵

| 成员 | 业务功能模块职责 | 系统架构层次职责 | 交叉职责与协作点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨文轩 | 面试管理模块 • 面试流程自动化，一体化设计 | 平台与基础设施设计 • 系统整体架构设计 • 技术栈选型与搭建 • 部署环境规划 • 性能优化与安全设计 | • 为各模块提供架构技术支持 • 协调模块间接口规范 • 负责代码仓库管理和CI/CD流程 |
| 王俊杰 | 企业招聘管理模块 • 职位发布与管理功能 • 候选人库管理 • 面试安排与反馈系统 | 业务逻辑层设计 • 核心业务服务抽象 • 业务流程状态管理 • 业务规则引擎设计 • 事务管理与一致性保障 | • 定义业务接口规范供其他模块调用 • 协调业务流程跨模块衔接 • 业务逻辑复杂度评估 |
| 吴建明 | 求职者服务模块 • 简历创建与多版本管理 • 职位搜索与推荐算法 • 求职进度跟踪系统 • 个人消息中心 | 数据持久层设计 • 数据库表结构设计 • 数据访问层抽象 • 查询性能优化 • 数据缓存策略设计 | • 为各模块设计数据存储方案 • 制定数据操作规范 • 负责数据库迁移和备份方案 |
| 蔡卓君 | 用户管理与权限控制模块 • 多角色注册登录系统 • 企业认证审核流程 • 安全审计与日志管理 | 应用层设计 • RESTful API设计 • 接口文档编写 • 前后端数据交互规范 • 接口版本管理 | • 统一API设计规范 • 接口安全性设计 • 协调前后端联调工作 |